# DialFactory Phase 0-B: Historical Production Data Validation

## 当前状态

Phase 0-A 已完成。

已确认：

- V1 Business Model 架构保持有效

- route_steps + order_nodes 支持动态路线

- 工序路线采用订单创建时确认，而非AI自动生成

- Phase0-A 输出仅作为验证依据，不修改原始context

## 本阶段目标

使用真实历史生产数据验证：

1. V1数据模型是否匹配实际生产流程

2. order_nodes是否能够完整表达订单流转

3. processes工序粒度是否合理

4. 字段值域是否完整

## 输入文件

读取：

/context/

- 10-Business-Model-V1.md

- 9-V1-Scope-Definition.md

- Phase0-A输出

/raw_data/

- Historical_Order_Data

注意：

不要修改任何context文件。

所有发现输出为Proposal。

## 执行步骤

Phase0-B.1

读取历史订单数据：

分析：

- 订单编号规则

- 产品规格字段

- 工序路径

- 工序顺序

- 是否存在返工

- 是否存在外发

- 是否存在库存挪用

Phase0-B.2

建立：

Historical Data → V1 Entity Mapping

输出：

字段：

历史数据字段

↓

对应V1字段

↓

匹配状态

状态：

MATCH

PARTIAL

MISSING

EXTRA

Phase0-B.3

生成：

Model Validation Report

包含：

1. 当前模型覆盖率

2. 缺失字段

3. 多余字段

4. 工序粒度问题

5. 是否需要修改V1

约束：

不要重新设计系统。

不要新增实体。

不要修改DDL。

只做验证和Proposal。